Plan del Proyecto

Sistema de Gestión de Notificaciones

Integración Gmail + WhatsApp Bot + Respuestas Predefinidas

Stack: Python (FastAPI) · PostgreSQL · whatsapp-web.js
Gmail API · Docker · Local

# Índice

Resumen del Proyecto

Stack Tecnológico

Arquitectura General

Fase 1 — Setup del Proyecto y Base de Datos

Fase 2 — Configuración Gmail API

Fase 3 — Bot de WhatsApp (whatsapp-web.js)

Fase 4 — Módulo de Notificaciones (Core)

Fase 5 — Integración Bidireccional Gmail ↔ WhatsApp

Fase 6 — Frontend / Dashboard

Fase 7 — Documentación y Despliegue

Preguntas 1 a 1 por Fase

Recomendaciones Finales

# 1. Resumen del Proyecto

El Sistema de Gestión de Notificaciones es un módulo independiente diseñado para integrarse en proyectos más grandes. Su función principal es gestionar la comunicación bidireccional entre correo electrónico (Gmail) y WhatsApp, utilizando un bot con respuestas predefinidas.

Objetivos clave:
• Recibir correos en Gmail y notificarlos por WhatsApp
• Recibir mensajes en WhatsApp y responder por Gmail usando plantillas
• Sistema de respuestas predefinidas configurable
• Base de datos PostgreSQL para persistencia
• Despliegue local con Docker

# 2. Stack Tecnológico

| Backend | Python 3.11+ con FastAPI |
| --- | --- |
| Base de datos | PostgreSQL 15 + pgAdmin (Docker) |
| ORM | SQLAlchemy 2.0 + Alembic |
| Gmail API | google-api-python-client + google-auth |
| WhatsApp Bot | whatsapp-web.js (Node.js) |
| Comunicación Python↔Node | HTTP local (FastAPI ↔ Express) |
| Contenedores | Docker + docker-compose |
| Documentación | python-docx para generar reportes |

# 3. Arquitectura General

El sistema se compone de 4 capas principales:

┌─────────────────────────────────────────────────┐
│              FastAPI (Python)                    │
│  ┌─────────┐ ┌──────────┐ ┌────────────────┐   │
│  │ Gmail   │ │ Core     │ │ WhatsApp Proxy │   │
│  │ Module  │ │ Notif.   │ │ (HTTP Client)  │   │
│  └────┬────┘ └────┬─────┘ └───────┬────────┘   │
│       │           │               │            │
│  ┌────┴───────────┴───────────────┴────┐       │
│  │        PostgreSQL (SQLAlchemy)       │       │
│  └──────────────────────────────────────┘       │
└────────────────────┬────────────────────────────┘
                     │
┌────────────────────┴────────────────────────────┐
│  whatsapp-web.js (Node.js) - Bot WhatsApp       │
└─────────────────────────────────────────────────┘

Flujo Gmail → WhatsApp:
  Gmail → Gmail API Polling → FastAPI → HTTP → Node.js → WhatsApp

Flujo WhatsApp → Gmail:
  WhatsApp → whatsapp-web.js → Node.js → HTTP → FastAPI → Gmail API → Envío de correo

# 4. Fase 1 — Setup del Proyecto y Base de Datos

## Tareas:

Crear estructura del proyecto Python con FastAPI

Configurar docker-compose con PostgreSQL 15 + pgAdmin

Configurar SQLAlchemy 2.0 y Alembic para migraciones

Diseñar y crear modelos: User, Notification, Template, WhatsAppConfig, Log

Crear primer endpoint de health check

## Preguntas de verificación (1 a 1):

¿La estructura de carpetas sigue buenas prácticas? (src/, app/, tests/)

¿docker-compose levanta PostgreSQL correctamente?

¿Las migraciones de Alembic se ejecutan sin errores?

¿Los modelos cubren todos los atributos necesarios?

¿El health check responde 200 OK?

# 5. Fase 2 — Configuración Gmail API

## Tareas:

Crear proyecto en Google Cloud Console

Habilitar Gmail API para el proyecto

Crear credenciales OAuth 2.0 (tipo Desktop App)

Descargar credentials.json y colocarlo en el proyecto

Implementar módulo Python de autenticación OAuth

Implementar funciones: enviar correo, leer bandeja de entrada

Configurar Watch (Push notifications) o polling periódico

## Preguntas de verificación (1 a 1):

¿El proyecto de Google Cloud está configurado correctamente?

¿Las credenciales OAuth permiten enviar/leer correos?

¿El flujo de autenticación guarda y refresca el token?

¿Se puede enviar un correo de prueba exitosamente?

¿Se pueden leer correos de la bandeja de entrada?

¿El polling o watch está funcionando?

# 6. Fase 3 — Bot de WhatsApp (whatsapp-web.js)

## Tareas:

Inicializar proyecto Node.js con whatsapp-web.js

Implementar escaneo de QR para vincular número

Crear servidor Express simple para comunicación con Python

Implementar endpoints: /send-message, /on-message webhook

Configurar sistema de respuestas predefinidas por keyword

Probar envío y recepción de mensajes

## Preguntas de verificación (1 a 1):

¿El QR se genera y escanea correctamente?

¿La sesión de WhatsApp se mantiene activa?

¿El servidor Express responde a peticiones de Python?

¿Se pueden enviar mensajes desde Python al bot?

¿Las respuestas predefinidas se activan con las keywords correctas?

¿El bot responde en menos de 2 segundos?

# 7. Fase 4 — Módulo de Notificaciones (Core)

## Tareas:

Crear CRUD de plantillas de respuesta (Templates)

Endpoint POST /notifications/send para enviar notificaciones

Endpoint GET /notifications/history con filtros (fecha, canal, estado)

Sistema de cola interna para notificaciones pendientes

Logging de todas las notificaciones enviadas/recibidas

## Preguntas de verificación (1 a 1):

¿Las plantillas se guardan correctamente en PostgreSQL?

¿El endpoint /send envia por Gmail y/o WhatsApp según el canal?

¿El historial muestra correctamente los filtros aplicados?

¿Los logs registran timestamp, canal, estado y contenido?

¿Maneja correctamente errores de envío (timeout, auth fail)?

# 8. Fase 5 — Integración Bidireccional Gmail ↔ WhatsApp

## Tareas:

Conectar el polling de Gmail con el envío a WhatsApp

Cuando llegue un correo, notificar al usuario por WhatsApp

Conectar el webhook de WhatsApp con el envío por Gmail

Cuando el bot reciba un mensaje, responder por Gmail usando plantillas

Sistema de matching de conversaciones (tracking de hilos)

Pruebas integrales del flujo completo

## Preguntas de verificación (1 a 1):

¿Un correo entrante genera una notificación en WhatsApp?

¿Un mensaje de WhatsApp se envía como correo respondiendo al hilo correcto?

¿El tracking de hilos funciona para conversaciones múltiples?

¿Las respuestas predefinidas se aplican según el contexto?

¿El sistema maneja correctamente caracteres especiales y UTF-8?

¿Qué pasa si Gmail o WhatsApp están temporalmente caídos?

# 9. Fase 6 — Frontend / Dashboard

## Tareas:

Crear dashboard web simple con HTML + CSS + JS o Jinja2

Panel de inicio con resumen (últimas notificaciones)

Sección para enviar notificaciones manualmente

Sección para gestionar plantillas de respuesta

Sección para ver historial con búsqueda

## Preguntas de verificación (1 a 1):

¿El dashboard carga correctamente?

¿Se puede enviar una notificación desde la UI?

¿El historial permite buscar por fecha, canal y texto?

¿Las plantillas se pueden crear/editar/eliminar desde el panel?

¿La UI es responsiva y funcional en mobile?

# 10. Fase 7 — Documentación y Despliegue

## Tareas:

Escribir README.md completo con instrucciones de instalación

Agregar docker-compose con todos los servicios

Documentar variables de entorno necesarias

Crear guía paso a paso para configurar Gmail API

Crear guía para vincular WhatsApp

Pruebas finales de integración

Subir plan a Google Drive

## Preguntas de verificación (1 a 1):

¿El README incluye todos los pasos para poner el proyecto en marcha?

¿docker-compose up levanta todo el sistema?

¿Las variables de entorno están documentadas y con valores de ejemplo?

¿Alguien que nunca vio el proyecto puede configurarlo siguiendo la guía?

¿Las pruebas finales pasaron todos los flujos?

# 11. Recomendaciones Finales

Estructura del proyecto: Usá una estructura tipo: proyecto/src/ (código), proyecto/db/ (migraciones), proyecto/whatsapp-bot/ (Node.js), proyecto/docker-compose.yml, .env.example.

Control de versiones: Inicializá Git desde el día 1. Hacé commits por cada fase completada. No subas credentials.json ni token.pickle al repo.

Variables de entorno: Usá un archivo .env con todas las configuraciones (DB URL, Gmail creds, puertos, etc.). Incluí un .env.example en el repo.

Manejo de errores: Implementá reintentos (retry) para llamadas a APIs externas. Usá logging estructurado (INFO, WARNING, ERROR) en todas las operaciones.

Pruebas: Escribí tests unitarios para el core de notificaciones. Usá pytest y mocks para Gmail/WhatsApp en los tests.

WhatsApp web.js: Tené en cuenta que whatsapp-web.js puede tener restricciones si Meta detecta uso no oficial. Considerá migrar a WhatsApp Business API (oficial) si el proyecto escala.

Seguridad: Nunca expongas los tokens de Gmail o sesiones de WhatsApp. Usa HTTPS incluso en local si expones puertos.

Próximos pasos: Una vez funcional, el módulo puede extraerse como paquete Python independiente para importarse en proyectos más grandes.

— Fin del Plan —